附件

|  |
| --- |
| **中央对地方转移支付区域（项目）绩效目标自评表** |
| （2020年度） |
| 转移支付（项目）名称 | 盘山县大中型水库移民后期扶持工程 |
| 中央主管部门 | 水利部 |
| 地方主管部门 | 盘山县水利局 | 资金使用单位 | 盘山县水利局 |
| 资金情况（万元） |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A) |
| 年度资金总额： | 1621 | 1621 | 100% |
| 其中:中央财政资金 | 1621 | 1621 | 100% |
| 地方资金 |  |  |  |
| 其他资金 |  |  |  |
| 总体目标完成情况 | 总体目标 | 全年实际完成情况 |
| 修建2x6m农桥6座，1x1x16m排水涵洞2座，4x6m农桥1座，8x6mx2孔农桥2座，渠道衬砌500m，渠道清淤6550m，修建砂石路7019m，新建太阳能路灯52盏，农村饮水安全工程9处。直补发放人口568人。 | 修建2x6m农桥6座，1x1x16m排水涵洞2座，4x6m农桥1座，8x6mx2孔农桥2座，渠道衬砌500m，渠道清淤6550m，修建砂石路7019m，新建太阳能路灯52盏，农村饮水安全工程9处。直补发放人口568人。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 农村饮水安全工程 |  | 9 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 质量指标 | 截至2021年6月底，项目初步验收率 | 100% | 100% |  |
| 工程验收合格率 | 100% | 100% |  |
| 已建工程是否存在质量问题 | 是/否 | 否 |  |
| 时效指标 | 截至2020年底，投资完成比例 | 80% | 80% |  |
| 截至2021年6月底，投资完成比例 | 100% | 100% |  |
|  |  |  |  |
| 成本指标 | 单价是否控制在批复概算单价内 | 是/否 | 是 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 社会效益指标 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 已建工程是否良性运行 | 是/否 | 是 |  |
| 工程是否达到设计使用年限 | 是/否 | 是 |  |
|  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 受益群众满意度 | 90% | 90% |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 说明 | 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 |
| 注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。 2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 |
| 3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。4.定量指标，地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。5.定性指标，资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。 |