附件：3

盘山县2013年三大河系防汛险工险段情况表

| 序号 | 分类 | 河道岸别 | 乡镇 | 险工名称 | 险段位置 | 险工险段情况说明 | 处理意见 | 负责人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 堤 防 险 工 | 辽河左 | 沙岭 | 坝基渗水 | 六间房、孟家 | 高水位时坝基渗水两段310米 | 注意观察，指挥部决定临时压沙，堤坡铺塑 | 陈小天 |
| 2 |  | 小柳河左右 | 陈家 | 堤防维修 | 小柳河 | 沙子坝，水漏，洞穴 | 维修水漏，堵洞穴，黏土覆盖，维修堤防 | 李元彪 |
| 3 |  | 旧绕阳河右 | 高升 | 堤防维修 | 八一水库南堤至盘台界 | 堤防工程未完工 | 注意观察，加强防护 | 齐 博 |
| 4 |  | 绕阳河右 | 胡家 | 堤防维修 | 沟海铁路至京沈高速公路堤防 | 雨淋沟冲刷严重 | 维修水漏，堵洞穴，黏土覆盖，维修堤防 | 孙亚春 |
| 5 |  | 辽河左 | 沙岭 | 唐家洼旧涵洞 | 唐家洼村北 | 旧涵洞未拆除处理 | 注意观察，加强防护，进一步完善 | 陈小天 |
| 6 |  | 辽河左 | 吴家 | 双桥子旧涵洞 | 双桥子村北 | 旧涵洞未拆除处理 | 注意观察，加强防护，进一步完善 | 贾 禹 |
| 7 |  | 大辽河右 | 古城子 | 岗皮岭护岸 | 岗皮岭屯南 | 距堤较近 | 注意观察，加强防护，进一步完善 | 刘树明 |
| 8 |  | 辽河左 | 沙岭 | 三道沟护岸 | 渡口位置上300米 | 河道冲刷严重 | 注意观察，加强防护，进一步完善 | 陈小天 |
| 9 |  | 辽河左 | 沙岭 | 沙岭高套护岸 | 三台子 | 河道冲刷严重 | 注意观察，加强防护，进一步完善 | 陈小天 |
| 10 |  | 辽河左 | 坝墙子 | 烟李护岸 | 烟李屯南 | 河道冲刷严重 | 注意观察，加强防护，进一步完善 | 张 勇 |
| 11 |  | 辽河左 | 吴家 | 兴安护岸 | 兴安屯北 | 河道冲刷严重 | 注意观察，加强防护，进一步完善 | 贾 禹 |
| 12 |  | 辽河左 | 吴家 | 吴家大湾 | 吴家屯北 | 河道冲刷严重 | 注意观察，加强防护，进一步完善 | 贾 禹 |
| 13 |  | 辽河左 | 吴家 | 郭家大湾 | 郭家 | 河道冲刷严重 | 注意观察，加强防护，进一步完善 | 贾 禹 |
| 14 |  | 大辽河 | 古城子 | 东水西输 | 岗皮岭站上游200米 | 高水位时坝基渗水总长150米 | 注意观察，加强防护，进一步完善 | 刘树明 |
| 15 |  | 辽河右 | 陈家 | 张家湾护岸 | 陈家镇韩家村东200米 | 河道冲刷严重 | 注意观察，加强防护，进一步完善 | 李元彪 |
| 16 |  | 张家沟左右 | 甜水 | 张家沟堤防 | 孙家村至南郭村 | 堤防标准不足10年 | 注意观察，加强防护，进一步完善 | 何 强 |
| 17 |  | 小柳河右岸 | 陈家 | 王家站进水闸 | 陈家镇王家村 | 进水闸损坏漏水侵蚀堤防 | 地基处理，备土加强防护，注意观察 | 李元彪 |