附件1：

盘锦市河流治理任务分解表（省规划项目56项）

| 辽河治理省规划项目（45项） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 责任主体 | 序号 | 项目名称 | 项目规模 （万吨/日） | 管网 长度 （公里） | 资金构成（万元） |  |  |  |  |  | 完工 时间 | 对口 指导/协调 部门 |
|  |  |  |  |  | 总投资 | 国家补助 | 省级补助 | 市配套 | 县配套 | 企业 自筹 |  |  |
| 市环保局 | 1 | 盘锦市第一污水厂提标改造 | 10 |  | 9000.00 | 2700.00 | 1800.00 | 4500.00 |  |  | 2012.10 | 省环保厅/市环保局 |
| 市辽河局 | 2 | 干流芦花湖湿地 |  |  | 1955.89 | 586.77 | 195.59 | 1173.53 |  |  | 2012.09 | 省环保厅/市环保局 |
|  | 3 | 曙光桥生态示范区 |  |  | 100.00 |  | 100.00 |  |  |  | 2012.08 | 省辽河局/市辽河局 |
| 市辽河局 〈区域综合〉 | 4 | 曙光桥至盘山闸清污 | 19公里 |  | 2728.00 | 1448.00 | 825.00 | 455.00 |  |  | 2012.05 | 省辽河局/市辽河局 |
|  | 5 | 左岸管理路维护 | 42公里 |  | 86.00 |  | 86.00 |  |  |  | 2012.05 | 省辽河局/市辽河局 |
|  | 6 | 右岸阻隔8公里路面， 新建桥涵9座 |  |  | 447.00 |  | 274.00 | 86.50 | 86.50 |  | 2012.05 | 省辽河局/市辽河局 |
| 市住建委 | 7 | 螃蟹沟排水管网建设 |  | 8 | 800.00 |  |  | 800.00 |  |  | 2012.09 | 省环保厅/市环保局 |
|  | 8 | 一统河截污管网 |  | 12 | 1200.00 |  |  | 1200.00 |  |  | 2012.04 | 省环保厅/市环保局 |
| 市水利局 | 9 | 螃蟹沟河口湿地 |  |  | 40.49 | 12.15 | 4.05 | 24.29 |  |  | 2012.09 | 省环保厅/市环保局 |

| 辽河治理省规划项目（45项） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 责任主体 | 序号 | 项目名称 | 项目规模 （万吨/日） | 管网 长度 （公里） | 资金构成（万元） |  |  |  |  |  | 完工 时间 | 对口 指导/协调 部门 |
|  |  |  |  |  | 总投资 | 国家 补助 | 省级 补助 | 市配套 | 县配套 | 企业 自筹 |  |  |
| 市水利局 〈区域综合〉 | 10 | 吴家排干清污 | 清除土方11.05万m3 |  | 491.73 |  | 245.87 | 245.87 |  |  | 2012.04 | 省水利厅/市水利局 |
|  | 11 | 绕阳河清污 | 清除土方1.4万m3 |  | 62.3 |  | 31.15 | 15.58 | 15.58 |  | 2012.04 | 省水利厅/市水利局 |
|  | 12 | 一统河清污 | 清除土方1.125万m3 |  | 50.06 |  | 25.03 | 25.03 |  |  | 2012.04 | 省水利厅/市水利局 |
|  | 13 | 六零河排支清污 | 清除土方0.6万m3 |  | 26.7 |  | 13.35 | 6.68 | 6.68 |  | 2012.04 | 省水利厅/市水利局 |
|  | 14 | 螃蟹沟排支清污 | 清除土方1.25万m3 |  | 55.63 |  | 27.82 | 13.91 | 13.91 |  | 2012.04 | 省水利厅/市水利局 |
|  | 15 | 毛家村西排支清污 | 清除土方0.625万m3 |  | 27.81 |  | 13.91 | 6.96 | 6.96 |  | 2012.04 | 省水利厅/市水利局 |
|  | 16 | 毛家排支清污 | 清除土方0.375万m3 |  | 16.69 |  | 8.35 | 4.18 | 4.18 |  | 2012.04 | 省水利厅/市水利局 |
|  | 17 | 小堡子排支清污 | 清除土方0.625万m3 |  | 27.81 |  | 13.91 | 6.95 | 6.95 |  | 2012.04 | 省水利厅/市水利局 |
|  | 18 | 清水十四排支清污 | 清除土方0.5万m3 |  | 22.25 |  | 11.13 | 5.56 | 5.56 |  | 2012.04 | 省水利厅/市水利局 |
|  | 19 | 清水河排支清污 | 清除土方1万m3 |  | 44.5 |  | 22.25 | 11.13 | 11.13 |  | 2012.04 | 省水利厅/市水利局 |
|  | 20 | 赵圈河排总清污 | 清除土方1.5万m3 |  | 66.75 |  | 33.38 | 16.69 | 16.69 |  | 2012.04 | 省水利厅/市水利局 |
|  | 21 | 沿河垃圾清理 | 清理垃圾1.99万m3 |  | 68.64 |  | 34.32 | 17.16 | 17.16 |  | 2012.04 | 省水利厅/市水利局 |
|  | 22 | 绕阳河盘营客专非法占河清理 | 清理土方4500m3 |  | 9 |  | 4.50 | 2.25 | 2.25 |  | 2012.04 | 省水利厅/市水利局 |
|  | 23 | 绕阳河盘营客专非法占河清理 | 清理土方7500m3 |  | 15 |  | 7.50 | 3.75 | 3.75 |  | 2012.04 | 省水利厅/市水利局 |
|  | 24 | 西沙河盘营客专非法占河清理 | 清理土方2880m3 |  | 5.76 |  | 2.88 | 1.44 | 1.44 |  | 2012.04 | 省水利厅/市水利局 |
|  | 25 | 西沙河盘营客专非法占河清理 | 清理土方5400m3 |  | 10.8 |  | 5.40 | 2.70 | 2.70 |  | 2012.04 | 省水利厅/市水利局 |

| 辽河治理省规划项目（45项） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 责任 主体 | 序号 | 项目名称 | 项目规模 （万吨/日） | 管网 长度 （公里） | 资金构成（万元） |  |  |  |  |  | 完工时间 | 对口 指导/协调 部门 |
|  |  |  |  |  | 总投资 | 国家补助 | 省级补助 | 市配套 | 县配套 | 企业 自筹 |  |  |
| 盘山县 政府 | 26 | 高升镇雷家污水处理厂 | 0.30 |  | 1500.00 |  |  |  |  | 1500.00 | 2012.09 | 省环保厅/市环保局 |
|  | 27 | 甜水（绕阳河）乡镇污水处理设施 | 0.04 |  | 240.00 | 72.00 | 24.00 | 72.00 | 72.00 |  | 2012.10 | 省环保厅/市环保局 |
|  | 28 | 胡家（绕阳河）乡镇污水处理设施 | 0.07 |  | 420.00 | 126.00 | 42.00 | 126.00 | 126.00 |  | 2012.10 | 省环保厅/市环保局 |
|  | 29 | 大荒（太平河）乡镇污水处理设施 | 0.04 |  | 240.00 | 72.00 | 24.00 | 72.00 | 72.00 |  | 2012.10 | 省环保厅/市环保局 |
|  | 30 | 盘山县垃圾转运站 |  |  | 100.00 | 50.00 |  | 25.00 | 25.00 |  | 2012.10 | 省住建厅/市住建委 |
|  | 31 | 绕阳河人工湿地项目 | 0.1平方公里 |  | 2585.00 | 775.50 | 258.50 | 775.50 | 775.50 |  | 2012.09 | 省环保厅/市环保局 |
| 大洼县 政府 | 32 | 清水河截污管网 |  | 10 | 1000.00 |  |  | 500.00 | 500.00 |  | 2011.11 | 省环保厅/市环保局 |
|  | 33 | 清河桥湿地 |  |  | 1497.56 | 449.27 | 149.76 | 449.27 | 449.27 |  | 2012.09 | 省环保厅/市环保局 |
|  | 34 | 六和农牧公司屠宰污水处理厂 | 0.12 |  | 559.00 |  |  |  |  | 559.00 | 2011.12 | 省环保厅/市环保局 |
|  | 35 | 永和屠宰污水处理厂 | 0.10 |  | 275.00 |  |  |  |  | 275.00 | 2012.09 | 省环保厅/市环保局 |
|  | 36 | 赵圈河(清水河)乡镇污水处理设施 | 0.03 |  | 180.00 | 54.00 | 18.00 | 54.00 | 54.00 |  | 2012.10 | 省环保厅/市环保局 |
|  | 37 | 榆树(二界沟）乡镇污水处理设施 | 0.06 |  | 360.00 | 108.00 | 36.00 | 108.00 | 108.00 |  | 2012.10 | 省环保厅/市环保局 |
|  | 38 | 大洼县赵圈河镇垃圾处理点 |  |  | 100.00 | 50.00 |  | 25.00 | 25.00 |  | 2012.10 | 省住建厅/市住建委 |

| 辽河治理省规划项目（45项） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 责任 主体 | 序号 | 项目名称 | 项目规模 （万吨/日） | 管网长度（公里） | 资金构成（万元） |  |  |  |  |  | 完工时间 | 对口 指导/协调 部门 |
|  |  |  |  |  | 总投资 | 国家补助 | 省级补助 | 市配套 | 县配套 | 企业 自筹 |  |  |
| 双台子区 政府 | 39 | 谷家湿地 | 1.2平方 公里 |  | 2900.00 | 1100 | 800.00 | 500.00 | 500.00 |  | 2012.08 | 省辽河局/市辽河局 |
| 兴隆台区 政府 | 40 | 盘锦经济开发区兴隆工业园 含油污水处理厂 | 0.50 |  | 780.00 |  |  |  |  | 780.00 | 2012.09 | 省环保厅/市环保局 |
|  | 41 | 粮家、牛官等村屯养殖污水及粪便集中处理设施 |  |  | 210.00 | 63.00 | 21.00 | 63.00 | 63.00 |  | 2012.09 | 省环保厅/市环保局 |
|  | 42 | 太平河河口湿地 |  |  | 211.80 | 63.54 | 21.18 | 63.54 | 63.54 |  | 2012.09 | 省环保厅/市环保局 |
| 辽河口 经济区 | 43 | 东郭（绕阳河）乡镇污水处理设施 | 0.04 |  | 240.00 | 72.00 | 24.00 | 72.00 | 72.00 |  | 2012.10 | 省环保厅/市环保局 |
| 中石油 辽河 分公司 | 44 | 曙光中心矿区生活污水管网工程 |  | 3 | 350.00 |  |  |  |  | 350.00 | 2012.05 | 省环保厅/市环保局 |
|  | 45 | 华油污水处理厂提标改造〈外排水达到(DB21/1627-2008)〉 | 1.60 |  | 22000.00 |  |  |  |  | 22000.00 | 2012.09 (达标时间) | 省环保厅/市环保局 |

| 大辽河治理省规划项目（10项） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 责任主体 | 序号 | 项目名称 | 处理能力 （万吨/日） | 资金构成（万元） |  |  | 完成时间 |
|  |  |  |  | 总投资 （万元） | 省以上补助资金 （万元） | 企业自筹 （万元） |  |
| 盘山县政府 | 46 | 古城子镇生活污水处理项目 | 0.1 | 280.0 | 280.0 |  | 2012.09.20 |
|  | 47 | 沙岭镇生活污水处理项目 | 0.2 | 560.0 | 560.0 |  | 2012.09.20 |
|  | 48 | 盘锦兴牧肉联加工集团污水处理设施提标改造项目 | 0.07 | 500.0 |  | 500.0 | 2012.09.20 |
|  | 49 | 意丰肉联加工集团有限公司污水处理设施进行提标改造项目 | 0.04 | 300.0 |  | 300.0 | 2012.09.20 |
| 大洼县政府 | 50 | 东风镇生活污水处理项目 | 0.2 | 560.0 | 560.0 |  | 2012.09.20 |
|  | 51 | 西安镇生活污水处理项目 | 0.2 | 560.0 | 560.0 |  | 2012.09.20 |
|  | 52 | 大洼县王家镇污水处理项目 | 0.15 | 420.0 | 420.0 |  | 2012.09.20 |
|  | 53 | 大洼县唐家镇污水处理项目 | 0.3 | 840.0 | 840.0 |  | 2012.09.20 |
|  | 54 | 平安乡湿地处理工程 | 8万平 | 800.0 | 800.0 |  | 2012.09.20 |
| 辽东湾新区 | 55 | 辽滨区湿地处理工程 | 20万平 | 2000.0 | 2000.0 |  | 2012.09.20 |
| 大凌河治理省规划项目（1项） |  |  |  |  |  |  |  |
| 责任主体 | 序号 | 项目名称 | 处理能力 （万吨/日） | 资金构成（万元 |  |  | 完成时间 |
|  |  |  |  | 总投资 （万元） | 省以上补助资金 （万元） | 市/县配套 （万元） |  |
| 辽河口生态 经济区 | 56 | 欢喜岭地区生活污水处理设施 | 0.5 | 3200.0 | 1150.0 | 2050.0 | 2012.9.30 |

盘锦市河流治理任务分解表（市下达任务34项）

| 河流 名称 | 序号 |  | 整治任务 |  | 总投资（万元） |  | 具体工作内容 | 完成时间 | 责任主体 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绕 阳 河 (4项) | 1 |  | 绕阳河盘山辖内农村环境综合整治 |  | 自筹 |  | 加强对太平镇、胡家镇、大荒乡等沿河村镇的农村环境的综合整治，主要包括生活污水的集中处理、生活垃圾及时转运、畜禽养殖污染的防治以及引导农民对农田作物的科学施肥等。 | 2011.12 | 盘山县 政府 |
|  | 2 |  | 提高盘山县新县城污水处理厂的日收集量 |  | 自筹 |  | 污水收集率达到60%以上，日收集量达到1.2万吨以上。 | 2012.06 |  |
|  | 3 |  | 盘锦鼎翔集团增设污水处理设施及配套管网，取消干流排污口。 |  | 自筹 |  | 盘锦鼎翔集团完善污水收集管网，新建污水处理厂，对集团中心区7000余人以及西部区域的监狱二间区、苇田大队等产生的生活污水进行收集（收集率达到75%以上），经处理后达标排放，取消干流排污口，彻底解决生活污水直排问题。 | 2012.10. | 鼎翔集团 |
|  | 4 |  | 盘锦大德食品有限公司生产污水达标排放 |  | 自筹 |  | 企业产生的污水经处理后，达到辽宁省污水综合排放标准(DB21/1627-2008)直排标准后，排入绕阳河。 | 2012.10. | 盘山县政府 |
| 一 统 河 (8项) | 5 |  | 一统河盘山辖内农村环境综合整治 |  | 自筹 |  | 加强对高升镇、陈家乡等沿河村镇的农村环境的综合整治，主要包括生活污水的集中处理、生活垃圾及时转运、畜禽养殖污染的防治以及引导农民对农田作物的科学施肥等。 | 2011.12 | 盘山县政府 |
|  | 6 |  | 取缔一统河沿岸的洗车场 |  | —— |  |  | 2011.11 | 双台子区政府 |
| 一 统 河 (8项) | 7 |  | 一统河双台子辖内农村环境综合整治 |  | 自筹 |  | 加强对谷家村、宋家村等沿河村镇的农村环境的综合整治，主要包括生活污水的集中处理、生活垃圾及时转运、畜禽养殖污染的防治以及引导农民对农田作物的科学施肥等。 | 2011.12 | 双台子区政府 |
|  | 8 |  | 在一统河上游农田尾水灌渠末端建设人工湿地，经处理后排入一统河 |  | 自筹 |  | 充分利用河道、洼地及自然坑塘，经改造后建成人工湿地，增强其对尾水的净化能力，减轻对一统河水质的影响。 | 2012.10. | 盘山县政府 |
|  | 9 |  | 华锦集团对污水采用分类处理，转变现有的分散排污方式为集中排污，只设一个排污口 |  | 自筹 |  | 华锦集团应对污水采用分类处理的方式，对高盐废水和高浓度废水先经过预处理达到污水处理厂进水标准后，与其他一般生产、生活污水一并集中处理，达标后于一个排污口集中排放，杜绝雨污混排现象。 | 2012.10. | 华锦集团 |
|  | 10 |  | 对盘锦市传染病院医疗废水进行深度处理，确保达标排放 |  | 自筹 |  | 解决盘锦市传染病院污水渗坑隐患，要求该院医疗废水进行深度处理，并采取消毒措施，确保污水达标排放，避免医疗废水雨季漫流入一统河，消除卫生隐患。 | 2012.10. | 双台子区政府 |
|  | 11 |  | 完善莲花寺及附近村屯的污水收集管网 |  | 自筹 |  | 通过完善污水收集管网，彻底解决莲花寺及附近村屯生活污水、养殖垃圾直排一统河问题。 | 2012.10. |  |
|  | 12 |  | 盘锦振奥公司建设雨污分流排水管网及配套污水处理厂 |  | 自筹 |  | 采用雨污分流排水体制；工业污水及前期雨污水经集中处理后达标排放。 | 2012.6 |  |
| 螃 蟹 沟 (9项) | 13 |  | 螃蟹沟实施季节性生态配水 |  | 358 |  | 螃蟹沟两岸为硬护砌，并建有绿化，实施河道清淤成本高，因此从2012年春季开始，对螃蟹沟加大调水量，实现河道冲淤、清洗、净化的目标。 |  | 市水利局 |
| 螃 蟹 沟 (9项) | 14 |  | 三厂生活小区生活污水并入市政管网 |  |  | 300 | 三厂生活小区污水泵站和管网的建设与恢复。 | 2011.12 | 市住建委 |
|  | 15 |  | 盘锦市公安局监所管理支队（训练基地）生活污水并入市政管网 |  |  | 700 | 惠宾大街东段污水收集管网并网工程。 | 2011.12 |  |
|  | 16 |  | 六零河盘山辖区内农村环境综合整治 |  |  | 自筹 | 加强对吴家乡等沿河村镇的农村环境的综合整治，主要包括生活污水的集中处理、生活垃圾及时转运、畜禽养殖污染的防治以及引导农民对农田作物的科学施肥等。 | 2012.12 | 盘山县 政府 |
|  | 17 |  | 螃蟹沟上游大洼辖区内农村环境综合整治 |  |  | 自筹 | 加强对新立镇等沿河村镇的农村环境的综合整治，主要包括生活污水的集中处理、生活垃圾及时转运、畜禽养殖污染的防治以及引导农民对农田作物的科学施肥等。 | 2012.12 | 大洼县政府 |
|  | 18 |  | 加强对二十里铺社区（主要是螃蟹沟北岸冷家桥附近）污水收集或预处理 |  |  | 自筹 | 前期工作已经完成，项目现已开工。 | 2012.06 | 兴隆台区政府 |
|  | 19 |  | 取缔化建社区油罐车洗车场 |  |  | —— |  | 2011.11 |  |
|  | 20 |  | 解决兴隆台区向二污足额调水 |  |  | 自筹 | 实现李家和螃蟹沟两座提升泵站稳定运行，确保足额调水。 | 2011.12 |  |
|  | 21 |  | 新立镇工业园区需要建设集中的工业废水处理设施 |  |  | 自筹 | 目前新立镇工业园年排放工业废水约2万吨/年、生活污水约20万吨/年，要求新立镇工业园区建设集中的工业废水处理设施，将园区内产生的污水经处理达到辽宁省《污水综合排放标准》中直排标准后排放，解决污水未经处理直排问题。 | 2012.10. |  |
| 清 水 河 （2项） | 22 |  | 清水河辖内农村环境综合整治 |  | 自筹 |  | 加强对田家镇、清水镇、新兴镇、赵圈河等沿河村镇的农村环境的综合整治，主要包括生活污水的集中处理、生活垃圾及时转运、畜禽养殖污染的防治以及引导农民对农田作物的科学施肥等。 | 2012.12 | 大洼县政府 |
|  | 23 |  | 清水镇、新兴镇建立污水处理设施 |  | 自筹 |  | 将其列入2013年乡镇污水处理设施建设计划，通过建设乡镇污水污水处理设施，解决乡镇生活污水直排问题。 | 2013.10. |  |
| 太 平 河 （5项） | 24 |  | 加强对太平河辖区内农村环境综合整治 |  | 自筹 |  | 加强对太平镇等沿河村镇的农村环境的综合整治，主要包括生活污水的集中处理、生活垃圾及时转运、畜禽养殖污染的防治以及引导农民对农田作物的科学施肥等。 | 2012.12 | 盘山县政府 |
|  | 25 |  | 太平河沿岸陆家乡环境综合整治 |  | 自筹 |  | 加强对陆家乡等沿河村镇的农村环境的综合整治，主要包括生活污水集中处理、生活垃圾及时转运、畜禽养殖污染的防治以及引导农民对农田作物的科学施肥等。 | 2012.12 | 双台子区政府 |
|  | 26 |  | 在太平河上游农田尾水灌渠末端建设人工湿地，农田尾水经处理后排入太平河 |  | 自筹 |  | 充分利用河道、洼地及自然坑塘，经改造后建成人工湿地，增强其对尾水的净化能力，减轻对太平河水质的影响。 | 2012.10. | 盘山县政府 |
|  | 27 |  | 盘锦旭辉化工有限公司建设雨污分流排水管网及配套污水处理厂 |  | 自筹 |  | 采用雨污分流排水体制；工业污水及前期雨污水经集中处理后达标排放。 | 2012.6 |  |
|  | 28 |  | 取缔太平河沿河两岸旱厕，清理沿岸堆存垃圾 |  | 自筹 |  | 拆除、改建所有直排入太平河的旱厕，并清除沿岸垃圾，解决污染物直排入河，对水体造成污染。 | 2012.6 | 双台子区政府 |
| 小道子河 （1项） |  | 29 |  | 小道子河湿地处理工程 | 自筹 |  | 目前辽河油田钻井二公司及欢喜岭采油厂生产废水经内部预处理后直排小道子河，通过建设人工湿地，进一步净化水质，从而改善小道子河水质。 | 2012.12 | 辽河口生态 经济区 |
| 辽河干流 （1项） |  | 30 |  | 恢复八一泵站、南迁泵站塌陷损毁的管线 | 自筹 |  | 尽快恢复因塌陷损毁的八一泵站、南迁泵站管线，解决因两泵站向二污进水不足，造成部分生活污水直排辽河的问题。 | 2012.10 | 市住建委 |
| 新开排总 （1项） |  | 31 |  | 新开排总（古城子镇）护岸维护及人工湿地处理系统 | 自筹 |  | 加强对护岸维护并恢复植被减少水土流失，并充分利用河道、洼地及自然坑塘，经改造后建成人工湿地，增强其对尾水的净化能力，减轻对大辽河水质的影响。 | 2012.10 | 盘山县政府 |
| 平安排总 |  | 32 |  | 平安排总（平安乡）护岸维护及人工湿地处理系统 | 自筹 |  |  | 2012.10 | 大洼县政府 |
| 铁东排水总干（1项） |  | 33 |  | 铁东排水总干（田庄台镇）护岸维护及人工湿地处理系统 | 自筹 |  |  |  |  |
| 西老湾引水总干（1项） |  | 34 |  | 西老湾排水总干（荣兴街）护岸维护及人工湿地处理系统 | 自筹 |  |  | 2012.10 | 辽东湾新区 |

其他项目:4项

2011年辽宁省“十二五”期间乡镇污水处理设施项目

| 责任主体 | 序号 | 项目名称 | 处理能力 （万吨/日） | 资金构成（万元 |  |  | 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 总投资 （万元） | 省以上补助资金 （万元） | 市补助 （万元） |  |
| 大洼县 | 1 | 新立污水处理设施 | 0.15 | 1508.1 | 350 | 1158.1 | 2011.12 |
|  | 2 | 田庄台镇污水处理设施 | 0.5 | 3600 | 1350 | 2250 | 2011.12 |
| 盘山县 | 3 | 坝墙子镇污水处理设施 | 0.25 | 1725 | 600 | 1125 | 2011.12 |
|  | 4 | 高升镇污水处理厂 | 0.5 | 4200 | 1260 | 2940 | 2011.12 |

附件2：

辽河治理工作领导小组

为确保完成辽河综合治理任务，市政府决定成立辽河治理工作领导小组，成员如下：

组  长：蹇  彪     市长

副组长：高  科     常务副市长

孙占明     副市级干部

成  员：李体昌     市政府副秘书长

王立峰     市辽河保护区管理局局长

王  岩     市财政局局长

盖  林     市住建委主任

王晓东     市水利局局长

张志焕     市规划局局长

沈艳丰     市发改委副主任

张晓东     市国土资源局副局长

杨  斌     盘山县县长

孙洪军     大洼县委副书记、副县长

双台子区区长

刘世杰     兴隆台区区长

杨  昕     辽河口生态经济区管委会主任

陈旭光     市公安局辽河保护区公安分局局长

领导小组下设办公室，办公室设在市环保局，办公室主任市环保局局长，联络员刘凤梅（联系电话：2807916）。

附件3：

盘锦市大辽河污染治理工作领导小组

为确保完成大辽河污染整治任务，市政府决定成立大辽河治理工作领导小组，成员如下：

组  长：蹇  彪     市长

副组长：孙占明     副市级干部

成  员：李体昌     市政府副秘书长

王立峰     市辽河保护区管理局局长

王  岩     市财政局局长

盖  林     市住建委主任

王晓东     市水利局局长

张志焕     市规划局局长

刘  瑛     市环保局副局长

沈艳丰     市发改委副主任

张晓东     市国土资源局副局长

杨  斌     盘山县县长

孙洪军     大洼县委副书记、副县长

陈旭光     市公安局辽河保护区公安分局局长

领导小组下设办公室，办公室设在市环保局，办公室主任副市级干部孙占明（兼），联络员刘凤梅（联系电话： 2807916）。

附件4：

盘锦市大凌河污染治理工作领导小组

为确保完成大凌河污染整治任务，市政府决定成立大凌河治理工作领导小组，成员如下：

组  长：蹇  彪      市长

副组长：孙占明      副市级干部

成  员：李体昌      市政府副秘书长

王立峰      市辽河保护区管理局局长

王  岩      市财政局局长

盖  林      市住建委主任

王晓东      市水利局局长

张志焕      市规划局局长

沈艳丰      市发改委副主任

张晓东      市国土资源局副局长

杨  昕      辽河口生态经济区管委会主任

陈旭光      市公安局辽河保护区公安分局局长

领导小组下设办公室，办公室设在市环保局，办公室主任副市级干部孙占明（兼），联络员刘凤梅（联系电话： 2807916）。

附件5：

盘锦河流治理工作监督小组

为确保完成河流治理任务，市政府决定成立盘锦河流治理工作监督小组，成员如下：

组  长：李体昌       市政府副秘书长

副组长：             市环保局局长

成  员：张海来       市政府督察室主任

刘念东       市住建委副主任

李  颖       市水利局副局长

刘  瑛       市环保局副局长

孟泰舟       市辽河保护区管理局副局长

监督小组下设办公室，办公室设在市政府督察室，办公室主任张海来（兼）（2821990）。

附件6：

辽河干支流断面河段长考核表

| 序号 | 河流 | 断面 | 2012年目标 |  | 超标扣缴补偿金 （万元） | 断面责任主体 | 河段长 | 负责人 | 具体负责人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1-5月 | 6-12月 |  |  |  |  |  |
| 1 | 干流 | 盘锦兴安 | Ⅳ类 |  | 一个类别递增50 | 辽宁省政府 | 蹇 彪 | 高 科 | 孙占明 |
| 2 | 干流 | 曙光大桥 | Ⅳ类 |  | 一个类别递增50 | 盘锦市政府 |  |  |  |
| 3 | 干流 | 赵圈河 | Ⅳ类 |  | 一个类别递增50 | 盘锦市政府 |  |  |  |
| 1 | 一统河 | 一统河桥 | Ⅴ类 | Ⅳ类 | 一个类别递增25 | 盘山县政府 | 杨 斌 | 刘松林 | 王玉丰 |
|  |  | 中华路桥 | Ⅴ类 | Ⅳ类 | 一个类别递增25 | 双台子区政府 |  | 杨壮力 | 刘兆友 |
| 2 | 螃蟹沟 | 兴跃桥 | Ⅴ类 | Ⅴ类 | 一个类别递增25 | 兴隆台区政府 | 刘世杰 | 陈宝库 | 韩 彤 |
|  |  | 于岗子闸前 |  |  | 一个类别递增25 | 兴隆台区政府 |  |  |  |
| 3 | 太平河 | 太平河桥 | Ⅴ类 | Ⅴ类 | 一个类别递增25 | 盘山县政府 | 杨 斌 | 刘松林 | 王玉丰 |
|  |  | 新生桥 |  |  | 一个类别递增25 | 双台子区政府 |  | 杨壮力 | 刘兆友 |
|  |  | 太平河入干口 |  |  | 一个类别递增25 | 兴隆台区政府 | 刘世杰 | 陈宝库 | 韩 彤 |
| 4 | 绕阳河 | 胜利塘 | Ⅴ类 | Ⅳ类 | 一个类别递增25 | 盘山县政府 | 杨 斌 | 刘松林 | 王玉丰 |
|  |  | 万金滩 | Ⅴ类 | Ⅳ类 | 一个类别递增25 | 辽河口生态经济区管委会 | 杨 昕 | 杨昕 | 张学斌 |
| 5 | 清水河 | 清水河桥 | Ⅴ类 | Ⅴ类 | 一个类别递增25 | 大洼县政府 | 孙洪军 | 张焕庆 | 丁喜庆 |
|  |  | 清河桥 | Ⅴ类 | Ⅴ类 | 一个类别递增25 |  |  |  |  |

附件7：

大辽河干流断面河段长考核表

| 序号 | 河流 | 断面 | 考核级别 | 2012年目标 |  | 超标扣缴补偿金 （万元） | 断面责任主体 | 河段长 | 负责人 | 具体负责人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1-5月 | 6-12月 |  |  |  |  |  |
| 1 | 大辽河 | 黑英台（盘锦-营口） | 省考核 | V类 | V类 | 一个类别递增50 | 大洼县政府 | 孙洪军 | 张焕庆 | 丁喜庆 |
|  |  | 三岔河 | 省考核 | V类 | IV | ---------- |  |  |  |  |
| 2 | 外辽河 | 沙岭桥 | 省考核 | V类 | V类 | 一个类别递增25 | 盘山县政府 | 杨 斌 | 刘松林 | 王玉丰 |