附件:

兴隆台区工程建设项目审批制度改革工作任务分解表

| 序号 |  | 工作任务 |  | 工作内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 具体任务 |  |  |  |  | 完成时限 |  |  |  |  |  | 牵头部门 |  |  |  | 责任部门 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 制定工程建设项目审批制度改革实施方案 |  | 制定《兴隆台区工程建设项目审批制度改革实施方案》，经区政府常务会讨论通过，报区政府审核后印发，指导全区开展改革工作。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 制定《兴隆台区工程建设项目审批制度改革实施方案》。 |  |  |  |  | 7月底 |  |  |  |  |  | 区营商局 |  |  |  | 高新区管委会、区发改局、区自然资源局、区住房城乡建设局、区行政审批局等相关部门 |  |  |  |  |
| 3 |  | 强化基础优化服务 |  | “一张蓝图”统筹项目实施。结合我区经济社会发展总体战略规划，按照统一的空间坐标体系，以战略规划和年度计划为主轴，以各类规划底图为基础，统筹整合各类空间规划与空间管控要素，协调解决规划差异，消除空间矛盾，明确“三区”（生态空间、农业空间、城镇空间）“三线”（生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界），形成“多规合一”的“一张蓝图”，实现区域经济社会发展目标、用地指标、空间坐标三标有机衔接，为审批提速提供技术支撑。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 明确多规合一包涵的规划目录，建立多规合一协调机制，明确形成数据目录。 |  |  |  |  | 2019年12月底 |  |  |  |  |  | 区自然资源局、高新区管委会、 |  |  |  | 区农业农村局、区环保局 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 形成多规合一的一张蓝图，明确各类控制红线。 |  |  |  |  | 2019年12月底 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 制定消除空间规划矛盾和差异时间表。 |  |  |  |  | 2019年12月底 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 不断完善一张蓝图，统筹安排年度项目，制定工程建设项目年度实施计划。 |  |  |  |  | 2019年12月底 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 工作任务 |  | 工作内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 具体任务 |  |  |  |  | 完成时限 |  |  |  |  |  | 牵头部门 |  |  |  | 责任部门 |  |  |  |  |
| 4 |  | 强化基础优化服务 |  | 建立项目协同和策划生成机制。结合我区重点项目储备与项目建设年度计划，建立“一个部门统领、多个部门协同、一张蓝图支撑”的项目策划生成机制。按照市级牵头部门制定项目策划生成管理办法，根据管理办法制定实施细则，落实产业准入类型，最大限度放宽项目准入条件，统筹协调各部门对工程建设项目提出的建设条件以及需要开展的评估事项等要求，明确建设边界条件和建设规模，提前开展规划、用地、用林等立项选址前期工作，为项目建设单位落实建设条件、相关部门加强监督管理提供依据，加速项目前期策划生成，简化项目审批或核准手续。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 制定实施细则，统筹协调各部门提出建设条件及评估事项要求，促进项目早落地，建立《联席会议制度》，推进各项协同工作。 |  |  |  |  | 2019年12月底 |  |  |  |  |  | 区自然资源局、区发改局 |  |  |  | 区住房城乡建设局、区行政审批局、区环保局、区农业农村局、区应急局、区教育局、区城管执法局、区城市建设管理服务中心 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  | 在划拨用地项目实现在线策划生成基础上，全面推动经营类用地和工业类用地建设项目上线运行。在协同平台策划生成的项目，进入审批平台后不允许擅自改变建设条件，各部门应按照前期确定的建设内容履行审批手续。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 制定经营类用地和工业类用地项目策划生成流程。 |  |  |  |  | 2019年12月底前 |  |  |  |  |  | 区自然资源局 |  |  |  | 区发改局 |  |  |  |  |
| 序号 |  | 工作任务 |  | 工作内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 具体任务 |  |  |  |  | 完成时限 |  |  |  |  |  | 牵头部门 |  |  |  | 责任部门 |  |  |  |  |
| 6 |  | 强化基础优化服务 |  | 实施告知承诺制。对通过事中事后监管能够纠正不符合审批条件的行为且不会产生严重后果的审批事项，实行告知承诺制。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 制作并公布实行承诺制审批事项清单，制定并实施告知承诺制管理办法,明确具体要求及监管措施。 |  |  |  |  | 2019年12月底前 |  |  |  |  |  | 区自然资源局、区发改局、区住房城乡建设局、区行政审批局 |  |  |  | 区自然资源局、区发改局、区住房城乡建设局、行政审批局 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  | 推行告知承诺制。各部门要制定工程建设项目审批告知承诺制管理办法，明确并公布实行告知承诺制的审批事项清单及具体要求、监管措施等。申请人按要求做出书面承诺的，审批部门可根据其信用等情况直接做出审批决定。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 明确并公布实行告知承诺制的审批事项清单及具体要求、监管措施等。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 区自然资源局、区发改局、区住房城乡建设局、行政审批局 |  |  |  | 区自然资源局、区发改局、区住房城乡建设局、行政审批局 |  |  |  |  |
| 序号 |  | 工作任务 |  | 工作内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 具体任务 |  |  |  |  | 完成时限 |  |  |  |  |  | 牵头部门 |  |  |  | 责任部门 |  |  |  |  |
| 8 |  | 强化基础优化服务 |  | 实行施工图容缺预审制度，在尚未取得工程规划许可手续，但已有经批准的勘察设计技术依据的前提下，建设单位可以提前委托审查机构进行预审，待建设单位补齐工程规划许可手续后发放审查合格书。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 出台《实施细则》和《监管措施》。 |  |  |  |  | 2019年12月底前 |  |  |  |  |  | 区行政审批局 |  |  |  | 区行政审批局 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  | 实施施工图承诺修改，施工图审查完成后，审查意见中没有涉及违反工程建设标准强制性条文和国家、省规定应当审查的“严禁”、“必须”、“应”、“不应”、“不得”要求的，允许勘察涉及单位进行承诺修改补充，审查机构可以先行发放施工图审查合格书。待施工图设计文件全部修改合格后，审查机构方能在修改后的图纸上加盖施工图审查合格专用章。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  | 项目管家主动靠前服务。充分发挥项目管家作用，从项目策划前期开始介入，跟踪项目进展，统筹协调各职能部门对项目报批前的咨询辅导，为申请人提供政策收集、协调衔接等服务，帮助企业做好项目生成前期准备工作，提高项目申报通过率。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 制定项目管家管理办法，加强项目管家监督管理，提高服务质量。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 区营商局、区发改局 |  |  |  | 区营商局、区发改局 |  |  |  |  |
| 序号 |  | 工作任务 |  | 工作内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 具体任务 |  |  |  |  | 完成时限 |  |  |  |  |  | 牵头部门 |  |  |  | 责任部门 |  |  |  |  |
| 11 |  | 统一审 批流程 |  | 精简优化审批事项 |  |  |  | 全面梳理与工程建设项目审批相关的各类事项,从切实有利于加快推进项目实施出发，取消不符合上位法和市场经济规律的审批事项，对确需保留的各类工程建设项目事项实行清单式管理，对清单实行动态管理,各审批部门不得再办理未纳入清单的事项。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 通过政务服务网公布保留事项清单和取消清单。 |  |  |  |  | 2019年12月底前 |  |  |  |  |  | 区营商局 |  |  |  | 区发改局、区自然资源局、区住房城乡建设局、区行政审批局 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  | 减少审批事项和条件 |  |  |  |  | 取消建设工程施工合同备案。 |  |  |  | 落实实施。各部门办理事项申报要件涉及取消调整事项的，同步调整事项申报要件清单。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 区行政审批局 |  |  |  | 区行政审批局 |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 取消建设工程监理合同备案 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 取消房屋建筑和市政工程安全生产验收备案。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 取消核发《人民防空工程质量监督受理书》。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 取消建设单位资金到位证明、无拖欠工程款承诺书等条件。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 在土地利用总体规划确定的城镇建设用地范围内使用已批准用地进行建设的项目，可不进行建设项目用地预审。 |  |  |  | 落实实施。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 区自然资源局 |  |  |  | 区自然资源局 |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 除了按国家规定需要有关部门批准或核准的建设项目，以划拨方式提供国有土地使用权，建设单位在报送有关部门批准或核准前应当申请核发选址意见书以外，其他建设项目不需要申请核发选址意见书。 |  |  |  | 落实实施。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 区自然资源局、区发改局 |  |  |  | 区自然资源局、区发改局 |  |  |  |  |
| 序号 |  |  | 工作任务 |  | 工作内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 具体任务 |  |  | 完成时限 |  |  |  |  |  |  | 牵头部门 |  |  | 责任部门 |  |  |  |
| 19 |  |  | 统一审 批流程 |  | 精简优化审批事项 |  |  |  | 减少审批事项和条件 |  |  |  |  | 依法必须招标的工程建设项目，不再单独核准招标方式，可依据投资计划、“多规合一”前期工作计划，先行开展勘察、设计等服务类招标。 |  |  |  |  |  | 落实实施。 |  |  | 2019年12月底前 |  |  |  |  |  |  | 区发展改革局、区公共资源交易中心 |  |  | 区住房城乡建设局、区行政审批局 |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 社会投资的房屋建筑工程，建设单位可以自主决定发包方式。 |  |  |  |  |  | 落实实施。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  |  |  |  | 简化办理环节 |  |  |  |  | 地质灾害危险性评估和压覆矿产资源评估工作改在土地出让前由土地出让主体自行开展，不再由建设单位组织实施。对于经过地质灾害易发区的跨市域铁路、隧道、桥梁、地铁、公路、地表供水、输油(气)等单独选址的工程建设项目，仍由建设单位组织实施地质灾害危险性评估工作。 |  |  |  |  |  | 出台《实施细则》。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 区自然资源局 |  |  | 区自然资源局 |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 市政改造项目不再需要提供用地、规划、环评审批手续，依据城建计划即可办理立项或施工许可手续并实施。 |  |  |  |  |  | 明确市政改造项目的范围和清单。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 区行政审批局 |  |  | 区发展改革局、区住房城乡建设局、区自然资源局等部门 |  |  |  |
| 序号 |  | 工作任务 |  |  |  | 工作内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 具体任务 |  | 完成时限 |  |  |  |  |  | 牵头部门 |  |  |  |  | 责任部门 |  |  |  |  |
| 23 |  | 统一审 批流程 |  |  |  | 精简优化审批事项 |  |  |  | 转变管理方式 |  |  |  |  | 不再要求项目建设单位办理建设工程招标文件备案、招标投标情况备案，而由招标代理机构(招标人)通过信息平台直接报送主管部门备案，并通过信息平台推送至市公共资源交易中心。 |  |  |  | 落实实施。 |  | 2019年12月底前 |  |  |  |  |  | 区住房城乡建设局 |  |  |  |  | 区住房城乡建设局 |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 调整审批时序 |  |  |  |  | 地震安全性评价在工程设计前完成即可,环境影响评价、节能评价等评估评价事项和取水许可等事项在开工前完成即可。 |  |  |  | 落实实施。各部门办理事项申报要件涉及调整审批时序事项的，同步调整事项申报要件清单。 |  |  |  |  |  |  |  | 区应急局、区环保局、区发改局、区住房城乡建设局 |  |  |  |  | 区应急局、区环保局、区发改局、区住房城乡建设局 |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 将供水、供电、燃气、热力、排水、通信等市政公用基础设施报装提前到开工前办理，在工程施工阶段完成相关设施建设，竣工验收时同步完成设施接入，并进驻便民服务中心综合窗口开展服务工作。 |  | 公布《办事指南》，相关业务系统与审批管理系统对接完成。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 区住房城乡建设局 |  |  | 水务集团、市供电公司、国华燃气、移动公司、联通公司等 |  |  |
| 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 自然资源局在出具建设用地规划条件时,将工程竣工档案报送的要求告知建设单位，便于建设单位及时、完整收集工程档案，以及在工程竣工后顺利办理档案预验收并进行档案报送，工程竣工后按时归档。 |  | 落实实施。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 区自然资源局、区行政审批局 |  |  | 区自然资源局、区行政审批局 |  |  |
|  | 序号 |  | 工作任务 |  |  |  | 工作内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 具体任务 |  |  |  |  |  |  |  | 完成时限 |  |  | 牵头部门 |  |  |  | 责任部门 |  |  |  |
|  | 27 |  | 统一审 批流程 |  |  |  | 精简优化审批事项 |  |  |  |  | 调整审批时序 |  |  |  | 可将用地预审意见作为使用土地证明文件，申请办理建设工程规划许可证。在确定施工单位和监理单位前提下，施工现场具备开工条件，建设单位即可申请审批部门提前进入现场踏勘，作为施工预许可和施工许可的审批依据。 |  | 落实实施。 |  |  |  |  |  | 2019年12月底前 |  |  |  |  | 区自然资源局、区行政审批局、区住建局 |  |  |  | 区自然资源局、区行政审批局、区住建局 |  |  |  |
|  | 28 |  |  |  |  |  | 合理划分审批阶段，分类制定审批流程图。全过程划分为立土地、工程规划许可、施工许可、竣工验收四个阶段，按照统一的工程建设项目基本类型，确定审批阶段，分类细化流程。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分类别制订《审批流程图》。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 市自然资源局、区行政审批局、区营商环境局 |  |  |  | 市自然资源局、区行政审批局、区营商环境局 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 牵头部门负责本阶段运行实施。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 、市自然资源局、区行政审批局、区营商环境局 |  |  |  |
|  | 29 |  |  |  |  |  | 各阶段牵头部门负责梳理优化本阶段申报材料及服务指南，将其他行政许可、涉及安全的强制性评估、中介服务、市政公共服务以及备案等事项纳入相关阶段办理或与相关阶段并行推进。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分阶段制订《办事指南》。(包括中介服务和市政务公共服务)。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 区自然资源局、区行政审批局、区住房城乡建设局 |  |  |  | 市自然资源局、区行政审批局、区营商环境局、区住房城乡建设局 |  |  |  |
|  | 序号 |  | 工作任务 |  |  |  | 工作内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 具体任务 |  |  |  |  |  | 完成时限 |  |  |  |  | 牵头部门 |  |  |  | 责任部门 |  |  |  |
|  | 30 |  |  |  |  |  | “一个窗口” 提供综合服务。依托政务服务中心设置的工程建设项目审批综合服务窗口，建立与工程建设项目审批流程配套的政务服务运行模式。实行“前台综合受理、后台并联审批、窗口统一发件”机制，明确“一个窗口”提供综合服务的具体措施和运行规则，实现“一个窗口”服务和管理。各级政务服务大厅要充分发挥监督管理、统筹协调作用，推动各相关审批部门依法依规、限时完成审批。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 依托“一窗受理、集成服务”改革，设置工程建设审批综合服务窗口，实现“受审分离”。 |  |  |  |  |  | 2019年12月底前 |  |  |  |  | 区营商局 |  |  |  | 区行政审批局、政府服务中心及入住审批大厅各单位 |  |  |  |
|  | 31 |  |  |  |  |  | “一张表单”整合申报材料。实行“一份办事指南、一张申请表单、一套申报材料、完成多项审批”的运作模式，各审批阶段牵头部门制定统一的办事指南和申请表格，每个审批阶段申请人只需提交一套申报材料，同一审批阶段内各部门共同使用。建立完善审批清单服务机制，主动为申请人提供项目需要审批的事项清单。不同审批阶段的审批部门应当共享申报材料，不得要求申请人重复提交。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 各审批阶段牵头部门制定统一的办事指南和申请表格。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 区政府服务中心 |  |  |  | 入住审批大厅各单位 |  |  |  |
|  | 序号 |  | 工作任务 |  |  |  | 工作内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 具体任务 |  |  |  |  |  | 完成时限 |  |  |  |  | 牵头部门 |  |  |  | 责任部门 |  |  |  |
|  | 32 |  |  |  |  |  | 提供“一站式”服务。在政务服务中心设立由营商局和相关审批部门组成的工程建设项目联合审批和竣工验收协调机构（联合审批和竣工验收协调办公室），联合审批涉及的部门必须授权指定一名具有终审权的审批业务骨干作为本部门审批的首席代表进驻联合审批和竣工验收协调办公室。联合审批和竣工验收协调办公室负责统筹协调涉及工程建设项目审批的相关部门开展工程建设项目立项、报建、施工许可和竣工验收备案审批的协调工作。要培养一支专业化的项目代办员队伍，为企业提供全程代办的“一站式”服务。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 设立工程建设项目联合审批和竣工验收办公室，出台《审批监督管理办法》、《联合验收管理办法》和《代办服务实施细则》。 |  |  |  |  |  | 2019年12月底前 |  |  |  |  | 区营商局市、行政审批局、区政务服务中心 |  |  |  | 区营商局市、行政审批局、区政务服务中心 |  |  |  |
|  | 序号 |  | 工作任务 |  |  |  | 工作内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 具体任务 |  |  |  |  |  | 完成时限 |  |  |  |  | 牵头部门 |  |  |  | 责任部门 |  |  |  |
|  | 33 |  | 统一监 管方式 |  |  |  | 强化取消调整事项的后续监管。各部门要明确已取消事项的监管措施,在依法依规的前提下，通过强化事中抽查和严控事后验收等手段对项目单位进行监督。对项目单位可通过承诺制取得审批手续的事项,要进一步明确标准,加强对项目单位的履行承诺情况进行检查,发现其无法履行承诺的，撒销行政审批决定，由项目单位承担违反承诺造成后果的法律责任和所有经济损失。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 各部门制定《事中事后监管工作方案》。 |  |  |  |  |  | 2019年12月底前 |  |  |  |  | 区自然资源局、区住房城乡建设局、区城管执法局 |  |  |  | 区自然资源局、区住房城乡建设局、区城管执法局 |  |  |  |
|  | 34 |  |  |  |  |  | 规范管理中介服务行为。将工程建设项目审批过程中涉及的中介服务事项一律纳入网上中介服务超市，统一对外服务。强化行业准入，实行双重管理，凡是进入网上超市的中介服务机构, 市市场监管局、市营商局和行业主管部门要对其资质进行严格审核，建立“黑名单”制度,凡是名单内的机构一律不得进驻网上超市;实行清单管理,对中介服务实行清单式管理,定期清理中介服务事项,确认保留的事项要即时向社会公布;细化服务标准，营商局和行业主管部门要逐项制定中介服务业务标准,对服务内容、服务质量进行严格规定,严格控制服务时限和收费标准;强化监督评价，营商局对中介服务机构实行“质量+信誉”双指标管理,从机构资质、完成时限、服务质量等方面进行综合评价，划分为优秀、良好、一般3个等级,建立机构等级名录,对质量和信誉“双优秀”的服务机构，营商局和审批部门可探索对其出具的结论实行审批豁免机制,简化审批流程。营商局和行业主管部门要加大引入和培育中介机构力度，全面放开中介市场，鼓励中介结构做大做强；积极探索“联合中介”新模式，优化中介服务环节，压缩中介服务时限。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 制定《中介服务机构信用管理办法技术规范、管理规范》，明确中介服务时限和服务深度。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 区营商局 |  |  |  | 各行业主管部门 |  |  |  |
|  | 序号 |  | 工作任务 |  |  |  | 工作内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 具体任务 |  |  |  |  |  | 完成时限 |  |  |  |  | 牵头部门 |  |  |  | 责任部门 |  |  |  |
|  | 35 |  | 组织实施 |  |  |  | 机构 保障 |  |  |  | 成立为项目配套服务的工程建设项目运行保障中心，专职专责为项目服务。从项目策划生成到审批手续办结，按照项目对接、政策解读、全程代办、综合受理、协调服务等功能设置专门人员、专门岗位，全流程、全链条为我市工程建设项目提供服务。通过精准化管理、精细化分工、精致化服务，全方位提升项目服务能力和水平，切实增强投资人获得感和满意度，不断优化我市营商环境。 |  |  |  |  |  |  | 成立工程建设项目运行保障中心，纳入工程建设项目联合审批和竣工验收办公室管理。 |  |  |  |  |  | 2019年12月底前 |  |  |  |  | 区营商局 |  |  |  | 区营商局 |  |  |  |
|  | 36 |  |  |  |  |  | 监督 保障 |  |  |  | 建立健全监督机制，由区政府督查室牵头组成监督推进小组，依据任务时间节点，对各部门落实情况实施综合评定、动态监管。建立随机抽查、定期检查、结果通报等工作机制，协调推进工作，确保各项工作落实到位。 |  |  |  |  |  |  | 按时间节点和工作内容督查、协助推进工作。 |  |  |  |  |  | 按时序推进 |  |  |  |  | 区政府督查室、区营商局 |  |  |  | 区政府督查室、区营商局 |  |  |  |