2018年三季度盘锦市住房用地供应计划

执行情况公示

为切实做好住房建设用地特别是保障性住房用地供应，稳定房地产市场，落实全市房地产去库存工作任务，市国土资源局组织两区、两经济区制定了2018年度住房用地供应计划，督促大洼区、盘山县自行制定了住房用地供应计划，并于3月中旬向社会公布。为进一步明确房地产用地供应调控政策，推进信息公开，强化实施监管，加强监督检查，督促计划落实，现将2018年三季度全市住房用地供应计划执行情况予以公示。

单位：公顷

| 行政区 | 保障性安居工程用地供应计划 | 保障性安居工程用地实际供应量 | 其他商品房用地供应计划 | 其他商品房用地实际供应量 | 实际供地合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 兴隆台区 | 23 | 0 | 0 | 23.57 | 23.57 |
| 双台子区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 辽东湾新区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 辽河口经济区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大洼区 | 6 | 0 | 24 | 18.66 | 18.66 |
| 盘山县 | 3 | 0 | 12 | 1.31 | 1.31 |